PILOT 2.000 STUDENTI

Piano di Progettazione e Implementazione

Budget Completo: Infrastruttura + Team + AI Tooling

5-6 Corsi • Architettura OIOD Rev 2.0 • 4 Strati

Moduli: DOC + Tutor + Socrates + Quiz + Simulazione Esame

Rev. 2 — Febbraio 2026

Synthetic Data S.r.l. — Confidenziale

# GLOSSARIO

Questo glossario raccoglie tutte le abbreviazioni, gli acronimi e i termini tecnici utilizzati nel documento e nel progetto QWIKKEN.

## Acronimi di Progetto

| Sigla | Significato | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| QWIKKEN | Quick Knowledge Engine | Piattaforma di tutoring AI per università telematiche |
| OIOD | Offline Intelligence, Online Delivery | Architettura che pre-genera artefatti didattici offline e li serve in tempo reale con modelli leggeri |
| MMS | Meta Master System | Il sistema operativo cognitivo alla base di QWIKKEN (motore EGEMON) |
| EGEMON | Enterprise Genome Operational Nexus | Piattaforma AI proprietaria di Synthetic Data su cui si basa QWIKKEN |
| DCA | Deep Contextual Awakening | Profilazione cognitiva dello studente: stile di apprendimento, livello, preferenze |
| UC | Unità Concettuale | Atomo di conoscenza: un singolo concetto didattico mappato nel Knowledge Graph |
| PKL | Personal Knowledge Library | Libreria personale di conoscenza di ogni studente |
| SENSORIUM | — | Modulo di ingestione contenuti: parsing documenti, trascrizione video, estrazione metadati |
| SYNAPSE | — | Modulo di gestione della conoscenza: Knowledge Graph, mapping concetti-syllabus, gap analysis |
| SOCRATES | — | Modulo di tutoring maieutico: guida lo studente con domande progressive |
| ARENA | — | Modulo di simulazione e valutazione: quiz, esami simulati, previsione voto |
| SENTINEL | — | Modulo anti-ghostwriting: verifica che gli elaborati siano originali dello studente |
| CORTEX | — | Intent Translation Engine: comprende l’intenzione dell’utente e la converte in query eseguibili |
| CALCULATOR | — | Axiomatic Kernel: motore logico-matematico deterministico, zero allucinazioni |

## Acronimi Tecnici e di Business

| Sigla | Significato | Contesto |
| --- | --- | --- |
| LLM | Large Language Model | Modello AI di grandi dimensioni (es. Gemini, Claude) |
| COGS | Cost of Goods Sold | Costo diretto per erogare il servizio a uno studente |
| RAL | Retribuzione Annua Lorda | Stipendio lordo annuale di un dipendente |
| FTE | Full-Time Equivalent | Unità di misura dell’impegno lavorativo (1 FTE = 1 persona full-time) |
| DAU / WAU / MAU | Daily / Weekly / Monthly Active Users | Metriche di adozione del prodotto |
| NPS | Net Promoter Score | Indice di soddisfazione e raccomandazione (-100 a +100) |
| QPM / RPM / RPD | Query / Requests Per Minute / Day | Metriche di carico e rate limiting delle API LLM |
| TPM | Tokens Per Minute | Limite di throughput delle API LLM |
| P95 | 95° Percentile | Metrica di latenza: il 95% delle richieste completa entro questo tempo |
| SLA | Service Level Agreement | Garanzia contrattuale di uptime e performance |
| SSO | Single Sign-On | Autenticazione unificata (lo studente accede con le credenziali dell’ateneo) |
| MCP | Model Context Protocol | Protocollo Anthropic per connettere agenti AI a servizi esterni |
| RAG | Retrieval Augmented Generation | Tecnica che arricchisce le risposte LLM con documenti specifici |
| HA | High Availability | Architettura con ridondanza per garantire continuità di servizio |
| CEPO | Chief Executive / Partnership Officer | Dirigente responsabile delle partnership strategiche nell’ateneo |
| CdA | Consiglio di Amministrazione | Organo decisionale dell’ateneo |
| B2B2C | Business to Business to Consumer | Modello: Synthetic Data vende all’ateneo, che offre il servizio allo studente |
| TCO | Total Cost of Ownership | Costo totale di possesso di una soluzione nel tempo |
| ROI | Return on Investment | Rapporto tra guadagno e investimento |

## Termini Architettura OIOD

| Termine | Definizione |
| --- | --- |
| La Fabbrica (Strato 1) | Pipeline batch offline che genera artefatti didattici usando modelli premium (Gemini 2.5 Pro). Opera una tantum per corso, non in tempo reale. |
| Il Bibliotecario (Strato 2) | Modello leggero (Gemini 2.0 Flash) che serve artefatti pre-generati in tempo reale. Gestisce il 75-80% delle interazioni a costo quasi zero. |
| L’Assistente Senior (Strato 3) | Modello intermedio (Gemini 3 Flash) per escalation di media complessità. Introdotto nella Rev 2.0 come buffer tra Bibliotecario e Professore. |
| Il Professore (Strato 4) | Modello premium (Gemini 3 Pro) per casi complessi: SOCRATES profondo, cross-concept, generazione esami. Solo 3-5% del traffico. |
| Artefatto didattico | Unità di contenuto pre-generata dalla Fabbrica: spiegazione, analogia, esempio numerico, quiz, albero socratico, FAQ. |
| Learning Loop | Ciclo virtuoso: le risposte migliori dell’Assistente Senior e del Professore vengono promosse ad artefatti, riducendo le escalation future. |
| Context Caching | Funzione Gemini che mette in cache il prefix di contesto (syllabus, system prompt), riducendo i token di input del 90%. |
| Semantic Cache | Cache custom su pgvector che intercetta domande simili e serve risposte già generate, riducendo le chiamate LLM del 30-40%. |
| Escalation | Quando il Bibliotecario non ha un artefatto adeguato, passa la richiesta allo strato superiore (Assistente Senior o Professore). |
| Cowork | Agente AI desktop di Anthropic (Claude Opus 4.6) che automatizza task multi-step: gestione file, creazione documenti, automazione workflow. Usato nel pilot come moltiplicatore di produttività del team di sviluppo. |
| Claude Code | Tool a riga di comando di Anthropic per coding agentico. Precursore tecnico di Cowork, usato dagli sviluppatori. |

# 1. PERIMETRO DEL PILOT

| Parametro | Valore | Note |
| --- | --- | --- |
| Studenti | 2.000 | Iscritti attivi a 5-6 corsi |
| Corsi | 5-6 | Un semestre tipo, discipline diverse |
| UC stimate | ~1.000-1.200 | 200 UC/corso × 5-6 corsi |
| Ateneo | Da definire | Target: università telematica italiana |
| Durata pilot | 4 mesi (16 settimane) | Inclusi onboarding e valutazione |
| Architettura | OIOD Rev 2.0 — 4 strati | Fabbrica / Bibliotecario / Assistente Senior / Professore |
| Piattaforma base | QWIKKEN BASE Rev 5.0 | Frontend esistente (React su Google AI Studio) |

## 1.1 Moduli Attivi

| Modulo | Priorità | Funzione | Strato OIOD |
| --- | --- | --- | --- |
| DOC (Syllabus) | P0 | Ingestione materiali: upload, parsing, chunking, metadata | Fabbrica (batch) |
| Tutor | P0 | Spiegazioni guidate, TUTOR MODE, sequenza didattica | Bibliotecario 80% + Ass. Senior 15% |
| Socrates AI | P0 | Dialogo maieutico, domande progressive, SOCRATES MODE | Ass. Senior 40% + Professore 30% |
| Test con Quiz | P0 | Quiz procedurali, micro-verifiche, feedback distrattore | Bibliotecario 90% (pre-generati) |
| Simulazione Esame | P1 | Prove realistiche, previsione voto, feedback dettagliato | Professore 60% + Ass. Senior 30% |
| Life Planner | P2 | Gap analysis + piano settimanale (attivabile a metà pilot) | Ass. Senior |
| Nexus Graph | P2 | Visualizzazione Knowledge Graph (frontend puro) | Nessun LLM |

# 2. COWORK: L’ACCELERATORE DI SVILUPPO

Anthropic ha rilasciato Claude Cowork il 12 gennaio 2026 (macOS) e il 10 febbraio 2026 (Windows). È un agente AI desktop basato su Claude Opus 4.6 che automatizza task multi-step su file locali, con plugin specializzati e integrazione MCP. Per il pilot QWIKKEN, Cowork rappresenta un moltiplicatore di produttività che riduce il fabbisogno di FTE tradizionali.

## 2.1 Dove Cowork Accelera lo Sviluppo

| Area | Task Tradizionale | Ore Stimate (Senza) | Con Cowork + Claude Code | Ore Stimate (Con) | Riduzione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prompt Engineering | Scrivere, testare, iterare 36.000 prompt per la Fabbrica | 120h | Template parametrici + batch generation automatizzata | 30h | 75% |
| QA Artefatti | Revisione manuale di 3.600 artefatti (10% del totale) | 80h | Cowork analizza consistenza, formato, copertura syllabus su file locali | 20h | 75% |
| API Backend | Scrivere routing engine 4-strati, endpoint REST, integrazione DB | 200h | Claude Code genera boilerplate + Cowork crea test e documentazione | 80h | 60% |
| Frontend Integration | Collegare frontend QWIKKEN BASE ai nuovi endpoint | 120h | Claude Code + chrome agent per test E2E automatizzati | 50h | 58% |
| Schema DB | Progettare tabelle artefatti, indici, migration scripts | 40h | Cowork genera DDL, migration, seed data da spec | 10h | 75% |
| Documentazione | Scrivere doc tecnica, API reference, guide onboarding | 60h | Cowork genera da codebase + commenti inline | 12h | 80% |
| Testing / Debug | Unit test, integration test, load test | 100h | Claude Code genera test suite; Cowork organizza e reporta risultati | 35h | 65% |
| Monitoraggio | Setup dashboards, alerting, metriche custom | 30h | Cowork configura Cloud Monitoring da template | 8h | 73% |
| TOTALE |  | 750h |  | 245h | 67% |

Cowork + Claude Code riducono lo sforzo di sviluppo complessivo del 67%: da 750 ore-uomo a 245 ore-uomo. Questo significa che il team di 5 persone può completare il pilot in 16 settimane lavorando al 60-70% della capacità, oppure — più realisticamente — il pilot può essere realizzato con 3-4 persone al posto di 5-6.

## 2.2 Stack AI Tooling del Team

| Tool | Licenza | Costo Mensile | Utenti | Costo 4 Mesi | Utilizzo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Claude Max (con Cowork) | $200/mese | €185/utente | 3 (CTO, ML, Dev) | €2.220 | Cowork per automazione, Opus 4.6 per reasoning |
| Claude Pro | $20/mese | €18.50/utente | 1 (Product) | €74 | Task leggeri, documentazione, comunicazione |
| Claude Code | Incluso in Max | €0 | 2 (CTO, Dev) | €0 | Coding agentico, refactoring, test generation |
| Google AI Studio | Free tier | €0 | Tutto il team | €0 | Test prompt, prototipazione rapida |
| SUBTOTALE AI TOOLING |  |  |  | €2.294 | Per tutto il pilot |

# 3. BUDGET COMPLETO: Team + Infrastruttura + LLM

## 3.1 Costo Team (4 Mesi di Pilot)

Le RAL sono quelle previste nel Business Plan (MasterDoc, Cap. 41). Il costo azienda include contributi e TFR stimati al 35% della RAL. L’allocazione indica la percentuale del tempo dedicata al pilot.

| Ruolo | RAL | Costo Azienda/Anno | Allocazione Pilot | FTE equiv. | Costo 4 Mesi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEO / Founder | €60.000 | €81.000 | 30% (sales, partner, CEO) | 0.30 | €8.100 |
| CTO / Tech Lead | €55.000 | €74.250 | 90% (architettura, Fabbrica, routing) | 0.90 | €22.275 |
| Full Stack Developer | €45.000 | €60.750 | 85% (API, frontend, integrazione) | 0.85 | €17.213 |
| ML / AI Engineer | €50.000 | €67.500 | 80% (prompt eng., QA artefatti, tuning) | 0.80 | €18.000 |
| Product / Customer Success | €40.000 | €54.000 | 50% (onboarding, support, metriche) | 0.50 | €9.000 |
| TOTALE TEAM | €250.000 | €337.500 | Media: 67% | 3.35 FTE | €74.588 |

Nota sull’impatto di Cowork: senza Cowork e Claude Code, il pilot richiederebbe ~750h di sviluppo, equivalenti a ~4.7 FTE per 4 mesi. Con l’AI tooling, l’effort scende a ~245h = 1.5 FTE per il coding puro + le altre attività (sales, onboarding, QA). Il team attuale di 5 persone al 67% medio (3.35 FTE) è sufficiente senza assunzioni aggiuntive.

## 3.2 Costi Infrastruttura Cloud (4 Mesi)

| Voce | Costo Mensile | Costo 4 Mesi | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Cloud Run (backend API) | €45 | €180 | Auto-scaling 1-10 istanze, 1 vCPU |
| Cloud SQL (PostgreSQL + pgvector) | €60 | €240 | db-g1-small, backup giornaliero |
| Memorystore Redis | €30 | €120 | Cache sessioni + context prefix |
| Cloud Storage | €5 | €20 | Documenti corso + artefatti JSON |
| Firebase Auth | €0 | €0 | Free tier (< 50K utenti) |
| Monitoring + Logging | €10 | €40 | Cloud Monitoring con alerting |
| SUBTOTALE INFRA | €150 | €600 |  |

## 3.3 Costi LLM (Inference Runtime + Fabbrica)

| Strato | % Traffico | Costo/Mese | Costo 4 Mesi | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabbrica (batch, una tantum) | — | €891 (1x) | €891 | 36.000 artefatti, Gemini 2.5 Pro Batch API |
| Bibliotecario (2.0 Flash) | 77% | €55 | €220 | Con context caching -90% |
| Assistente Senior (3 Flash) | 15% | €120 | €480 | Escalation media |
| Professore (3 Pro) | 8% | €180 | €720 | Con context caching -70% input |
| SUBTOTALE LLM |  | €355/mese | €2.311 |  |

## 3.4 Budget Totale del Pilot

| Categoria | Costo 4 Mesi | % del Totale | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Team (5 persone, 3.35 FTE) | €74.588 | 87.2% | RAL da Business Plan + contributi 35% |
| Infrastruttura Cloud | €600 | 0.7% | Google Cloud (Run, SQL, Redis, Storage) |
| LLM Runtime (Inference) | €1.420 | 1.7% | Bibliotecario + Ass. Senior + Professore |
| LLM Fabbrica (una tantum) | €891 | 1.0% | Pre-generazione 36.000 artefatti |
| AI Tooling Team (Cowork + Claude) | €2.294 | 2.7% | 3 licenze Max + 1 Pro |
| Contingency 10% | €5.720 | 6.7% | Buffer per imprevisti |
| BUDGET TOTALE PILOT | €85.513 | 100% |  |

Il costo reale del pilot è €85.500, di cui l’87% è il team. I costi vivi (infrastruttura + LLM + tooling) sono solo €5.205 — il 6% del totale. Il team è già in organico, quindi il costo incrementale reale per lanciare il pilot è di ~€5.200 + il costo opportunità di 3.35 FTE per 4 mesi.

## 3.5 Impatto Economico di Cowork sullo Sviluppo

Cosa succederebbe se non usassimo Cowork e Claude Code? Il team attuale non sarebbe sufficiente: servirebbe almeno 1 developer aggiuntivo per rispettare la timeline di 16 settimane.

| Voce | Senza AI Tooling | Con Cowork + Claude Code | Delta |
| --- | --- | --- | --- |
| Ore di sviluppo richieste | 750h | 245h | -505h (67%) |
| FTE necessari (4 mesi) | 4.7 FTE dev + 1.5 FTE altro = 6.2 FTE | 1.5 FTE dev + 1.85 FTE altro = 3.35 FTE | -2.85 FTE |
| Assunzioni aggiuntive necessarie | 1 Full Stack Developer (€45K RAL) | Nessuna | Risparmio €20.250 (4 mesi) |
| Costo AI Tooling | €0 | €2.294 | +€2.294 |
| Costo team totale (4 mesi) | €94.838 (6 persone) | €74.588 (5 persone) | -€20.250 |
| Timeline stimata | 18-20 settimane | 16 settimane | -2-4 settimane |
| RISPARMIO NETTO |  |  | €17.956 + 2-4 settimane |

Cowork si ripaga 8x: €2.294 investiti in licenze Claude generano €17.956 di risparmio netto (mancata assunzione) + 2-4 settimane di accelerazione. E questo senza contare la qualità superiore del codice generato (test automatici, documentazione inline, consistenza architetturale).

# 4. TIMELINE: 16 Settimane

| Sett. | Fase | Deliverable | Tool AI Utilizzati | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | Setup + Onboarding | Setup Cloud, schema DB, onboarding 6 syllabus, validazione docente | Claude Code (infra-as-code), Cowork (DDL, migration) | CTO + ML |
| 3-4 | La Fabbrica | Batch: 36.000 artefatti. QA 10%. Docente valida 1 corso | Claude Code (prompt template), Cowork (QA batch su file) | ML Engineer |
| 5-6 | Bibliotecario + Routing | API 4-strati, intent classification, test 50 beta | Claude Code (endpoint + test suite), Cowork (doc API) | Dev + CTO |
| 7-8 | Assistente Senior + Socrates | Escalation Gemini 3 Flash, SOCRATES MODE, micro-verifiche | Claude Code (routing logic), Cowork (test E2E) | ML + Dev |
| 9-10 | Soft Launch 500 | Monitoring real-time, dashboard, iterazione prompt | Cowork (dashboard config, report automatici) | Tutto il team |
| 11-12 | ARENA + Scale 1.200 | Simulazione Esame attiva, Learning Loop operativo | Claude Code (scoring engine), Cowork (analisi feedback) | ML + Product |
| 13-14 | Full Scale 2.000 | Tutti gli studenti, ottimizzazione caching su dati reali | Cowork (analisi costi, ottimizzazione query) | CTO + Product |
| 15-16 | Valutazione + Report | Metriche finali, report ateneo, proposta commerciale | Cowork (genera report, slide, analisi dati) | CEO + Product |

# 5. METRICHE DI SUCCESSO

## 5.1 Adozione

| KPI | Target Min. | Target Ottimo | Misurazione |
| --- | --- | --- | --- |
| DAU (Daily Active Users) | 30% (600) | 50% (1.000) | Login + 1+ query/giorno |
| WAU (Weekly Active Users) | 60% (1.200) | 80% (1.600) | Login + 3+ query/settimana |
| Retention Week 4 | >60% | >80% | % attivi sett. 1 ancora attivi sett. 4 |
| Retention Week 12 | >40% | >65% | % ancora attivi a 3 mesi |

## 5.2 Efficacia Didattica

| KPI | Target Min. | Target Ottimo | Misurazione |
| --- | --- | --- | --- |
| Mastery media fine pilot | >60% UC studiate | >75% | Score da micro-verifiche |
| Miglioramento Quiz | +15% dal DCA | +30% | Delta quiz iniziale vs fine pilot |
| NPS studente | >30 | >50 | Survey sett. 8 e sett. 16 |
| Soddisfazione risposta | >3.5/5 | >4.2/5 | Rating inline dopo interazioni |
| Previsione voto vs voto reale | Correlazione >0.6 | >0.8 | Se disponibile voto esame |

## 5.3 Tecniche ed Economiche

| KPI | Target | Allarme Se |
| --- | --- | --- |
| Latenza P95 Bibliotecario | <800ms | >2s |
| Latenza P95 Assistente Senior | <2s | >4s |
| Latenza P95 Professore | <4s | >8s |
| Escalation al Professore | <10% dopo sett. 8 | >20% |
| Context Cache hit rate | >90% | <70% |
| COGS reale / studente / mese | <€5.50 | >€8.00 |
| Uptime | >99.5% | <99% |

# 6. FLUSSI UTENTE NEL PILOT

## 6.1 Flusso TUTOR (Studio Guidato)

| Step | Studente | Sistema | Strato OIOD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Seleziona corso e argomento | Carica contesto UC dalla Fabbrica | — (DOC) |
| 2 | “Voglio studiare il BEP” | Seleziona artefatto livello L2 (dal DCA) | Bibliotecario |
| 3 | “Non ho capito” | Serve analogia alternativa #2 | Bibliotecario |
| 4 | “E con i numeri?” | Serve esempio numerico pre-generato | Bibliotecario |
| 5 | Completa lettura | Propone micro-verifica quiz | Bibliotecario |
| 6a | Risponde correttamente | Mastery +, prossimo concetto | Bibliotecario |
| 6b | Risponde sbagliato | Feedback per distrattore, riformulazione | Bibliotecario |
| 7 | Domanda inaspettata | FAQ non coperta → escalation | Assistente Senior |
| 8 | Collegamento cross-concept | Non pre-generato → escalation | Professore |

## 6.2 Flusso SOCRATES (Maieutica)

| Step | Studente | Sistema | Strato |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “Sfidami sul BEP” | Carica albero socratico pre-generato (3-4 livelli) | Bibliotecario |
| 2-3 | Risponde alle domande guida | Branching dell’albero, hint calibrati | Bibliotecario |
| 4 | Albero esaurito | Passa a reasoning adattivo | Assistente Senior |
| 5 | Ragionamento libero | Dialogo genuino su implicazioni | Professore |
| 6 | Sessione conclusa | Se rating alto, risposta promossa ad artefatto | Learning Loop |

## 6.3 Flusso ARENA (Simulazione Esame)

| Step | Studente | Sistema | Strato |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Seleziona corso per simulazione | Genera prova calibrata (30% facili, 50% medie, 20% difficili) | Professore |
| 2 | Risponde alle domande | Valutazione automatica (chiuse) + LLM (aperte) | Bibliotecario / Ass. Senior |
| 3 | Completa simulazione | Score, previsione voto, gap analysis | Assistente Senior |
| 4 | Chiede feedback su un errore | Spiegazione dettagliata con collegamento ai concetti | Professore |

# 7. RISCHI E MITIGAZIONI

| Rischio | Prob. | Impatto | Mitigazione |
| --- | --- | --- | --- |
| Ateneo non fornisce materiali in tempo | Alta | Bloccante | Pre-accordo. Solo corsi con materiali già digitali |
| Adozione studenti bassa (<20% DAU) | Media | Alto | Onboarding guidato + incentivo: accesso esclusivo simulazione esame |
| Qualità artefatti insufficiente | Media | Alto | QA 10% + validazione docente 1 corso + feedback studente dal giorno 1 |
| Costi LLM sopra stime | Bassa | Medio | Budget ha contingency 10%. Monitoring billing giornaliero |
| Esperienza “robotiche” | Media | Alto | Bibliotecario riformula. Varianti multiple. Randomizzazione |
| Docenti non validano | Alta | Medio | Validazione incentivata ma non bloccante. Feedback studente come proxy |
| Rate limit Vertex AI | Molto Bassa | Alto | 80 QPM picco vs 1.000 RPM limit = margine >10x |
| Limiti Cowork (usage cap) | Media | Basso | Rotazione sessioni tra team. Claude Code per coding puro. Budget per upgrade se necessario |

# 8. DELIVERABLE PER L’ATENEO

| Deliverable | Contenuto | Consegna |
| --- | --- | --- |
| Report Pilot | Metriche adozione, efficacia didattica, costi reali vs stime, lesson learned | Settimana 16 |
| Dashboard Live | KPI in tempo reale durante il pilot | Dalla settimana 9 |
| Analisi Economica | COGS reale, proiezione 10K-50K studenti, TCO per ateneo | Settimana 16 |
| Proposta Commerciale | Pricing definitivo, SLA, roadmap funzionalità | Settimana 16-17 |
| Knowledge Base | 36.000 artefatti validati per 6 corsi | Fine pilot |
| Roadmap Moduli | Life Planner, Nexus Graph, Thesis Forge, Linguistic Gym | Settimana 16 |

# 9. SCENARIO COMMERCIALE POST-PILOT

| Fase | Timeline | Studenti | Revenue | COGS/Stud. | Margine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pilot (questo doc) | Mesi 1-4 | 2.000 | €0 (gratuito) | N/A | Investimento |
| Early Adoption | Mesi 5-8 | 5.000 | €500K | €20.62 | 79% |
| Primo contratto | Mesi 9-12 | 15.000 | €1.5M | €16.00 | 84% |
| Scale Anno 2 | Mesi 13-24 | 45.000 | €4.5M | €12.00 | 88% |

Il pilot è un investimento di €85.500 fully loaded (di cui €74.600 è team già in organico e €5.200 sono costi incrementali). Se converte in un contratto da 15.000 studenti a €99.99, il revenue annuo è €1.5M con margine lordo 84%. ROI del pilot: 17x sui costi vivi, 18x sul P&L se si considerano i soli costi incrementali.

# 10. NEXT STEPS

| # | Azione | Owner | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identificare ateneo partner (primo contatto o referral) | CEO | Settimana 1 |
| 2 | Ottenere 6 syllabus + materiali digitali (PDF/DOCX) | CEO + Ateneo | Settimana 2-3 |
| 3 | Setup Google Cloud + attivare Vertex AI | CTO | Settimana 1 |
| 4 | Configurare Cowork con plugin dev + folder di progetto | CTO | Settimana 1 |
| 5 | Ingestione materiali (SENSORIUM) + mapping UC (SYNAPSE) | ML Engineer | Settimana 2-3 |
| 6 | Lancio Fabbrica: batch 36.000 artefatti | ML + CTO | Settimana 3-4 |
| 7 | QA artefatti + validazione docente | ML + Docente | Settimana 4-5 |
| 8 | API routing 4-strati + integrazione QWIKKEN BASE | Dev + CTO | Settimana 3-6 |
| 9 | Beta test 50 utenti | Team | Settimana 6-7 |
| 10 | Soft launch 500 → 1.200 → 2.000 | Product + CTO | Settimana 9-13 |

Il pilot può partire oggi. Il frontend esiste (QWIKKEN BASE Rev 5.0). L’architettura OIOD è progettata. Cowork accelera lo sviluppo del 67%. I prezzi Google sono confermati. Il costo incrementale è ~€5.200. L’unica variabile è l’ateneo partner.

© 2026 Synthetic Data S.r.l. — Tutti i diritti riservati