QWIKKEN

DEVELOPMENT HANDBOOK

Guida Completa allo Sviluppo con Claude Code + Cowork

Dal Prototipo Rev 5.0 al Pilot 2.000 Studenti

Architettura OIOD Rev 2.0 • 4 Strati • 5 Sottosistemi MMS

Stack: Python/FastAPI • PostgreSQL+pgvector • Neo4j • Redis • Gemini (Vertex AI)

Documento Autosufficiente — Febbraio 2026

Synthetic Data S.r.l. — Confidenziale

# 1. CONTESTO: Da Dove Partiamo

Questo documento è la guida operativa completa per sviluppare QWIKKEN — dal prototipo già funzionante (Rev 5.0 su Google AI Studio) fino al pilot da 2.000 studenti con architettura enterprise. È pensato per essere autosufficiente: contiene tutto il necessario per capire il progetto, configurare gli strumenti, e iniziare a scrivere codice dal giorno uno.

## 1.1 Punto di Partenza: QWIKKEN BASE Rev 5.0

Non partiamo da zero. QWIKKEN BASE Rev 5.0 è un prototipo operativo con frontend React/TypeScript che gira su Google AI Studio. Include 12 moduli funzionanti: DOC (Syllabus), Lecture Weaver, Web Scout, Tutor, Socrates AI, Nexus Graph, Test con Quiz, Simulazione Esame, Life Planner, Tesi, Linguistic Gym, Panic Mode.

Il lavoro di sviluppo non è costruire QWIKKEN da zero. È trasformare il prototipo in un sistema enterprise con: backend scalabile (FastAPI su Cloud Run), database relazionale multi-tenant (PostgreSQL + pgvector), Knowledge Graph (Neo4j), architettura OIOD a 4 strati per i costi, e compliance governance (Genoma + XAI Logs).

## 1.2 Obiettivo: Pilot-Ready in 16 Settimane

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Studenti target | 2.000 iscritti a 5-6 corsi |
| Moduli prioritari (P0) | DOC + Tutor + Socrates + Test con Quiz |
| Moduli P1 (dalla sett. 6) | Simulazione Esame (ARENA) |
| Architettura | OIOD Rev 2.0 a 4 strati (Fabbrica / Bibliotecario / Assistente Senior / Professore) |
| Frontend | Evoluzione di QWIKKEN BASE Rev 5.0 (React/TypeScript) |
| Backend | Python 3.12, FastAPI, Cloud Run |
| Database | PostgreSQL 16 + pgvector + Neo4j 5.x + Redis 7 |
| LLM | Gemini 2.0 Flash (Bibliotecario), Gemini 3 Flash (Ass. Senior), Gemini 3 Pro (Professore) |
| Budget costi vivi | €5.200 (infra + LLM + tooling) |

# 2. TOOL DI SVILUPPO: Claude Code + Cowork

Il team di sviluppo usa due strumenti Anthropic complementari che riducono lo sforzo complessivo del 67%. Questo capitolo spiega cosa sono, come si configurano, e quando usare l’uno o l’altro.

## 2.1 Claude Code: Coding Agentico

Claude Code è un tool a riga di comando che permette a Claude di operare direttamente nel repository del progetto. Non è un autocompletamento: è un agente che legge l’intero codebase, comprende l’architettura, scrive codice, crea test, e gestisce file — tutto da terminale.

| Caratteristica | Dettaglio |
| --- | --- |
| Installazione | npm install -g @anthropic-ai/claude-code (richiede Node.js 18+) |
| Lancio | cd qwikken/ && claude (legge automaticamente CLAUDE.md) |
| Modello | Claude Sonnet 4.5 (default) o Opus 4.6 su Max |
| Context window | Fino a 1M token (intero codebase in contesto) |
| Cosa fa | Scrive codice, crea file, esegue test, gestisce git, refactoring multi-file |
| CLAUDE.md | File nella root del progetto che Claude Code legge automaticamente ad ogni sessione. Contiene architettura, convenzioni, stack, sprint corrente |
| Agent Teams (beta) | Più istanze Claude Code lavorano in parallelo su task diversi |

## 2.2 Claude Cowork: Automazione Desktop

Cowork è un agente AI desktop rilasciato a gennaio 2026 (macOS) e febbraio 2026 (Windows). Opera su file locali, esegue task multi-step, e si integra con servizi esterni via MCP (Model Context Protocol). È il complemento di Claude Code per tutto ciò che non è coding puro.

| Caratteristica | Dettaglio |
| --- | --- |
| Disponibilità | macOS (12 gen 2026), Windows (10 feb 2026) |
| Requisito | Abbonamento Claude Max ($100 o $200/mese) |
| Modello | Claude Opus 4.6 (1M token context window) |
| Plugin | 11 plugin open-source (sales, legal, finance, marketing, dev, data analysis...) |
| Cosa fa | Legge/scrive/crea file locali, organizza cartelle, genera report, analizza dati, crea documenti |
| MCP Connectors | Google Drive, Gmail, GitHub, Slack, Asana e altri via Model Context Protocol |
| Chrome Integration | Può navigare il web, compilare form, fare scraping (via Claude in Chrome) |

## 2.3 Quando Usare Cosa

| Task | Tool | Perché |
| --- | --- | --- |
| Scrivere un endpoint FastAPI | Claude Code | Lavora direttamente nel repo, conosce lo stack e il codebase |
| Generare 36.000 prompt per la Fabbrica | Claude Code | Batch scripting nel terminale, accesso a file JSON/YAML |
| QA su 3.600 artefatti (consistenza, formato) | Cowork | Analisi batch su file locali, report strutturato |
| Scrivere test suite per il routing engine | Claude Code | Crea/esegue test nel progetto, vede i risultati |
| Creare documentazione API da codebase | Cowork | Legge il codice + genera doc formattati (DOCX, MD) |
| Configurare Cloud Monitoring dashboard | Cowork | Template YAML, organizzazione file configurazione |
| Debug di un errore in produzione | Claude Code | Legge log, stack trace, modifica codice, riesegue |
| Analisi costi GCP mensile | Cowork | Legge export billing CSV, genera report Excel |
| Refactoring multi-file | Claude Code | Rinomina, sposta, aggiorna import su tutto il progetto |
| Preparare slide per il CEO/ateneo | Cowork | Genera PPTX/DOCX da dati e template |

Regola pratica: se il task coinvolge il repository Git e richiede esecuzione di codice, usa Claude Code. Se coinvolge file locali, documenti, report, o organizzazione, usa Cowork.

# 3. LICENZE E COSTI AI TOOLING

## 3.1 Piani Claude (Febbraio 2026)

| Piano | Costo | Claude Code | Cowork | Per Chi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pro | $20/mese | Sì (45 msg/5h window) | Sì (limitato) | Sviluppo leggero, 2-3h/giorno |
| Max 5x | $100/mese | Sì (5x capacità) | Sì (completo) | Sviluppo intensivo full-day |
| Max 20x | $200/mese | Sì (20x capacità) | Sì (completo) | Maratone di coding, sprint critici |
| Team (Standard) | $25/utente/mese | No | No | Chat e collaborazione |
| Team (Premium) | $150/utente/mese | Sì | Sì | Team enterprise con audit |

## 3.2 Configurazione Consigliata per il Pilot

| Ruolo | Piano | Costo/Mese | Mesi | Totale | Uso Principale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CTO / Tech Lead | Max 5x ($100) | €92 | 4 | €370 | Claude Code (architettura, routing, Fabbrica, infra) |
| Full Stack Developer | Max 5x ($100) | €92 | 4 | €370 | Claude Code (API, frontend, integrazione, test) |
| ML / AI Engineer | Max 5x ($100) | €92 | 4 | €370 | Claude Code (prompt eng.) + Cowork (QA artefatti) |
| Product / Customer Success | Pro ($20) | €18.50 | 4 | €74 | Cowork (doc, report, onboarding) |
| CEO | — (usa claude.ai) | €0 | 4 | €0 | Già incluso nel piano esistente |
| TOTALE |  |  |  | €1.184 | Budget AI tooling per 4 mesi |

Nota: il costo del tooling AI è una frazione del risparmio generato. Senza Claude Code + Cowork, servirebbero ~2.85 FTE aggiuntivi (almeno 1 assunzione a €45K/anno). Il tooling AI costa €1.184 e risparmia €17.956 netti. ROI: 15x.

# 4. IL CLAUDE.MD: Il Cervello del Progetto

Il file più importante del repository non è main.py. È CLAUDE.md. È il file che Claude Code legge automaticamente ad ogni sessione per capire il contesto del progetto. Più è ricco e preciso, più Claude Code produce codice di qualità.

## 4.1 Struttura del CLAUDE.md

Il CLAUDE.md per QWIKKEN è stato già preparato (18KB) e contiene:

| Sezione | Contenuto | Perché Serve a Claude Code |
| --- | --- | --- |
| Vision | 2-3 paragrafi sulla missione di QWIKKEN | Orienta le decisioni architetturali |
| Stack Tecnologico | Tabella completa: Python, FastAPI, PostgreSQL, Neo4j, Redis, Vertex AI, Next.js... | Claude Code sa quali librerie usare |
| Architettura 5 Sottosistemi | SENSORIUM, SYNAPSE, CALCULATOR, CORTEX, SENTINEL con responsabilità e cartelle | Sa dove mettere ogni file e come i pezzi si collegano |
| Genoma 5 Livelli | L1 Governance → L2 Domain → L3 User → L4 Contractual → L5 IP | Implementa la gerarchia di vincoli correttamente |
| Offline Intelligence (OIOD) | 4 strati: Fabbrica, Bibliotecario, Assistente Senior, Professore | Sa come implementare il routing e il model cascading |
| Multi-Tenant Architecture | Row-Level Security, label isolation Neo4j, Redis prefix, tenant_id su ogni query | Mai scrive una query senza filtro tenant |
| Struttura Progetto | Albero completo delle cartelle e file con descrizione | Sa dove creare nuovi file |
| Convenzioni Codice | Python async, Pydantic v2, snake_case, structlog, Google docstrings | Produce codice consistente con il progetto |
| Variabili Ambiente | Template .env con tutte le variabili necessarie | Configura correttamente le connessioni |
| Sprint Corrente | Checklist del lavoro in corso | Sa cosa deve fare nella sessione |
| Contesto Business | Pricing €99.99, COGS target €20.62, margine 79% | Orienta le scelte di ottimizzazione costi |

## 4.2 Aggiornamento del CLAUDE.md

Regola critica: aggiorna il CLAUDE.md alla fine di ogni sprint. Aggiungi cosa è stato costruito, cosa funziona, dove sono i file. Claude Code lo rilegge ad ogni sessione — se il file è obsoleto, genera codice obsoleto.

Sezioni da aggiornare dopo ogni sprint: “Sprint Corrente” (checklist della prossima fase), “Struttura Progetto” (nuovi file/cartelle), e qualsiasi decisione architetturale presa durante lo sprint.

# 5. STACK TECNOLOGICO COMPLETO

| Layer | Tecnologia | Versione | Ruolo in QWIKKEN |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend Framework | Python + FastAPI + Uvicorn | 3.12 / 0.115+ | API REST async, SSE streaming per chat |
| ORM + Migrations | SQLAlchemy 2.0 + Alembic | 2.0+ | Modelli multi-tenant, migration management |
| Database Relazionale | PostgreSQL + pgvector | 16 + 0.7 | Dati strutturati, embedding search, artefatti |
| Knowledge Graph | Neo4j | 5.x | Grafo semantico concetti/documenti/utenti |
| Cache | Redis | 7.x | Session cache, semantic cache, rate limiting |
| LLM — Runtime (Bibliotecario) | Gemini 2.0 Flash via Vertex AI | Feb 2026 | 77% interazioni, $0.10/$0.40 per 1M tok |
| LLM — Runtime (Ass. Senior) | Gemini 3 Flash via Vertex AI | Feb 2026 | 15% interazioni, $0.50/$3.00 per 1M tok |
| LLM — Runtime (Professore) | Gemini 3 Pro via Vertex AI | Feb 2026 | 8% interazioni, $2.00/$12.00 per 1M tok |
| LLM — Fabbrica (batch) | Gemini 2.5 Pro via Batch API | Feb 2026 | Pre-generazione artefatti, -50% con Batch API |
| Embeddings | text-embedding-004 | Via Vertex AI | 768 dim, per chunking e semantic search |
| Trascrizione Audio/Video | Google Chirp 3 (STT V2) | Via Vertex AI | Trascrizione lezioni per Lecture Weaver |
| Auth | Firebase Authentication | Latest | SSO universitario SAML/OIDC |
| Object Storage | Google Cloud Storage | Standard | File raw, artefatti JSON, media |
| Task Queue | Google Pub/Sub o Celery+Redis |  | Task asincroni (ingestion, batch gen) |
| Frontend | React 18 + TypeScript + Tailwind | Basato su Rev 5.0 | Evoluzione del prototipo esistente |
| Container / Deploy | Docker + Cloud Run |  | Dev locale; produzione su GCP |
| Monitoring | Cloud Monitoring + Logging |  | Metriche, alerting, tracing |

# 6. ARCHITETTURA: 5 Sottosistemi + 4 Strati OIOD

## 6.1 I 5 Sottosistemi MMS

Ogni richiesta dello studente attraversa una pipeline a 5 sottosistemi:

Utente → CORTEX (Intent) → SYNAPSE (Knowledge) + CALCULATOR (Logic) → LLM (Format) → SENTINEL (Verify) → Risposta

| Sottosistema | Funzione | Tecnologia | Cartella Codice |
| --- | --- | --- | --- |
| SENSORIUM | Ingestion: upload → extraction → chunking → embedding → indexing | pdfplumber, python-docx, Chirp 3, text-embedding-004 | src/subsystems/sensorium/ |
| SYNAPSE | Knowledge Graph: grafo concetti, relazioni prerequisito, query multi-hop | Neo4j 5.x, Cypher queries, concept mapper | src/subsystems/synapse/ |
| CALCULATOR | Kernel Assiomatico: rule engine, gap analysis, scoring, time estimation | Rule Engine JSON/YAML, NumPy, schema validation | src/subsystems/calculator/ |
| CORTEX | Intent Engine + LLM Gateway: intent detection, routing SOCRATES, prompt assembly, streaming | Gemini Flash (intent), routing a 4 strati, SSE | src/subsystems/cortex/ |
| SENTINEL | Compliance: genome check pre/post output, anti-ghostwriting, Genesis Certificate, XAI Logs | SHA-256, RSA, style analysis, audit trail | src/subsystems/sentinel/ |

## 6.2 I 4 Strati OIOD Rev 2.0

L’architettura Offline Intelligence, Online Delivery è il cuore economico di QWIKKEN. Trasforma l’80%+ del traffico in lookup di artefatti pre-generati a costo quasi zero.

| Strato | Modello AI | % Traffico | Cosa Fa | File Chiave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Fabbrica (batch) | Gemini 2.5 Pro (Batch API, -50%) | 0% runtime | Pre-genera 36.000 artefatti: spiegazioni L1-L4, quiz, FAQ, alberi socratici | src/services/artifact_factory.py |
| 2. Bibliotecario | Gemini 2.0 Flash ($0.10/$0.40) | 77% | Cerca, seleziona, riformula artefatti pre-generati. Context caching -90% | src/subsystems/cortex/bibliotecario.py |
| 3. Assistente Senior | Gemini 3 Flash ($0.50/$3.00) | 15% | Escalation media: domande fuori FAQ, riformulazione avanzata, SOCRATES livello 2-3 | src/subsystems/cortex/assistente_senior.py |
| 4. Professore | Gemini 3 Pro ($2.00/$12.00) | 8% | Escalation alta: SOCRATES profondo, cross-concept, generazione esami | src/subsystems/cortex/professore.py |

Ogni escalation al Professore che produce una risposta di alta qualità viene promossa ad artefatto dal Learning Loop. Così il sistema migliora autonomamente e le escalation calano nel tempo.

# 7. ROADMAP DI SVILUPPO: 16 Settimane, 8 Fasi

| Sett. | Fase | Sottosistemi | Deliverable Chiave | Tool AI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | FASE 0: Setup + Onboarding Corsi | Infra + SENSORIUM | Repo, docker-compose (PG+pgvector, Redis, Neo4j), schema DB multi-tenant, CLAUDE.md, Firebase Auth, onboarding 6 syllabus | Claude Code (scaffold, DDL, migration) |
| 3-4 | FASE 1: La Fabbrica | SENSORIUM + Fabbrica | Pipeline batch: genera 36.000 artefatti per 6 corsi. QA 10%. Docente valida 1 corso. Storage artefatti in pgvector + JSON | Claude Code (batch script), Cowork (QA batch) |
| 5-6 | FASE 2: Bibliotecario + Routing | CORTEX + CALCULATOR | API routing 4-strati funzionante. Intent classification. Bibliotecario serve artefatti. Context caching attivo. Test 50 beta | Claude Code (routing, endpoint, test) |
| 7-8 | FASE 3: Ass. Senior + Socrates | CORTEX + SYNAPSE | Escalation Gemini 3 Flash. SOCRATES MODE con alberi + reasoning adattivo. Micro-verifiche integrate nel flusso TUTOR | Claude Code (socrates.py, queries Cypher) |
| 9-10 | FASE 4: Soft Launch 500 | Tutti | Apertura a 500 studenti. Monitoring real-time. Dashboard metriche base. Iterazione su prompt e artefatti | Cowork (dashboard config, analisi feedback) |
| 11-12 | FASE 5: ARENA + Scale 1.200 | CALCULATOR + CORTEX | Simulazione Esame attiva. Scoring engine. Learning Loop operativo. Scale a 1.200 studenti | Claude Code (scoring, quiz engine) |
| 13-14 | FASE 6: Full Scale 2.000 | Tutti + SENTINEL | Tutti i 2.000 studenti. Ottimizzazione caching su dati reali. XAI Logs per compliance. Anti-ghostwriting base | Cowork (analisi costi, report compliance) |
| 15-16 | FASE 7: Valutazione + Report | N/A | Metriche finali. Report per ateneo. Proposta commerciale. Demo per CEO/CdA | Cowork (genera report, slide, analisi dati) |

# 8. SPRINT DETTAGLIATI: Cosa Dire a Claude Code

Questo capitolo fornisce i prompt precisi da dare a Claude Code per ogni sprint. Non “costruisci QWIKKEN” ma task specifici e delimitati.

## Sprint 1-2: Fondamenta + Ingestion (Settimane 1-2)

Obiettivo: repository funzionante con database, auth, multi-tenant e upload base.

| Task # | Prompt per Claude Code | Output Atteso |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | "Crea docker-compose.yml con PostgreSQL 16 + pgvector, Redis 7, Neo4j 5. Configura .env.example con tutte le variabili." | docker-compose.yml, .env.example |
| 1.2 | "Crea i modelli SQLAlchemy in src/models/: TenantBase con tenant_id obbligatorio, User con CognitiveLevel enum L1-L4, Course, Enrollment con mastery tracking, GenomeConfig con 5 livelli." | 6 file in src/models/ |
| 1.3 | "Crea src/core/database.py con async engine e session factory. Aggiungi middleware tenant injection in src/core/middleware.py." | database.py, middleware.py |
| 1.4 | "Configura Alembic per async e genera la prima migration con tutte le tabelle." | alembic/, versions/001_initial.py |
| 1.5 | "Crea src/core/security.py con verifica Firebase token e FastAPI dependency per auth." | security.py |
| 1.6 | "Crea SENSORIUM pipeline base in src/subsystems/sensorium/: upload handler per PDF/DOCX, chunking a 512 token con overlap 50, embedding con text-embedding-004 via Vertex AI, storage in pgvector." | pipeline.py, extractors.py, chunker.py, embedder.py |
| 1.7 | "Crea test fixtures in tests/conftest.py: test tenant, test user, mock LLM. Scrivi test per il chunker e per il middleware tenant." | conftest.py, test_chunker.py, test_middleware.py |

## Sprint 3-4: La Fabbrica (Settimane 3-4)

Obiettivo: generare 36.000 artefatti didattici in batch e renderli ricercabili.

| Task # | Prompt per Claude Code | Output Atteso |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | "Crea src/services/artifact_factory.py: pipeline batch che prende un corso, i suoi chunk/concetti, e genera artefatti (spiegazioni L1-L4, analogie, esempi numerici, micro-verifiche, FAQ, alberi socratici). Usa Gemini 2.5 Pro via Batch API. Output in JSON strutturato." | artifact_factory.py con schema JSON artefatti |
| 3.2 | "Crea i template prompt per ogni tipo di artefatto: spiegazione multi-livello, analogia, esempio numerico, quiz a 4 opzioni con feedback per distrattore, FAQ strutturata, albero socratico a 3-4 livelli. Parametrizzali per corso/concetto/livello." | prompt_templates/ con 8+ template |
| 3.3 | "Crea un CLI command (click o typer) per lanciare la Fabbrica su un corso: python -m src.cli.factory --course-id UUID --dry-run. Con progress bar e logging." | src/cli/factory.py |
| 3.4 | "Crea tabella artifacts in PostgreSQL e modello SQLAlchemy: id, tenant_id, course_id, concept_id, artifact_type (enum), content (JSONB), level (L1-L4), embedding, quality_score, validated_by, created_at." | models/artifact.py, migration |

## Sprint 5-6: Bibliotecario + Routing (Settimane 5-6)

| Task # | Prompt per Claude Code | Output Atteso |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | "Crea src/subsystems/cortex/intent_router.py: usa Gemini 2.0 Flash per classificare l’intent dello studente in 15 categorie (EXPLAIN_CONCEPT, QUIZ_ME, DEEP_DIVE, EXAM_SIMULATE...). Estrai entità: corso, concetto, livello." | intent_router.py con 15 intent |
| 5.2 | "Crea src/subsystems/cortex/bibliotecario.py: cerca artefatti pre-generati in pgvector (semantic search). Se trova match >0.85, riformula con Flash e serve. Se no, escalation all’Assistente Senior." | bibliotecario.py con search + riformulazione |
| 5.3 | "Crea src/subsystems/cortex/assistente_senior.py: gestisce escalation medie con Gemini 3 Flash. Include context dal Genoma + materiali corso + storico studente." | assistente_senior.py |
| 5.4 | "Crea src/subsystems/cortex/professore.py: escalation alta con Gemini 3 Pro + context caching. Learning Loop: se la risposta ha rating >4/5, crea un nuovo artefatto." | professore.py con learning loop |
| 5.5 | "Crea l’endpoint SSE /api/v1/chat con streaming. Il flusso: intent_router → bibliotecario (o escalation) → sentinel check → stream response. Includi request_id e XAI metadata in ogni chunk." | api/v1/chat.py con SSE streaming |

## Sprint 7-8: SOCRATES + SYNAPSE (Settimane 7-8)

| Task # | Prompt per Claude Code | Output Atteso |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | "Crea src/subsystems/cortex/socrates.py con due modalità: TUTOR MODE (spiega + micro-verifica) e SOCRATES MODE (domande progressive da albero pre-generato + branching adattivo quando l’albero si esaurisce)." | socrates.py bipartito |
| 7.2 | "Implementa SYNAPSE in src/subsystems/synapse/: setup Neo4j driver, schema nodi (Concept, Document, Course, User, Assessment), query Cypher per prerequisiti, gap analysis, concept linking." | graph.py, queries.py, concept_mapper.py |
| 7.3 | "Crea il genome checker in src/subsystems/sentinel/genome_checker.py: prima dell’output, verifica che la risposta rispetti L1 (mai inventare fonti), L2 (solo contenuti del corso), L3 (livello dello studente)." | genome_checker.py |
| 7.4 | "Integra micro-verifiche nel flusso TUTOR: dopo ogni spiegazione, proponi un quiz a 4 opzioni pre-generato dalla Fabbrica. Se lo studente sbaglia, servi il feedback specifico per il distrattore scelto." | Logica in socrates.py + quiz_engine.py |

Dalla settimana 9 in poi il sistema è in produzione con studenti reali. Gli sprint successivi sono di scaling, ottimizzazione e moduli aggiuntivi. Il lavoro pesante di Claude Code è concentrato nelle settimane 1-8.

# 9. STRUTTURA DEL PROGETTO

La struttura completa del repository, già predisposta nello scaffold iniziale:

qwikken/

├── CLAUDE.md                    # Cervello per Claude Code

├── docker-compose.yml           # PG+pgvector, Redis, Neo4j

├── Dockerfile

├── pyproject.toml               # Deps Python (40+)

├── alembic.ini + alembic/       # Migration engine

├── src/

│   ├── main.py                  # FastAPI entry point

│   ├── config.py                # Pydantic settings

│   ├── core/                    # database, redis, neo4j, security, middleware

│   ├── models/                  # SQLAlchemy: base, user, tenant, course, genome, artifact, audit

│   ├── schemas/                 # Pydantic: user, course, chat, genome, assessment

│   ├── api/v1/                  # Routers: auth, chat, courses, planner, arena, genome, admin

│   ├── subsystems/

│   │   ├── sensorium/           # pipeline, extractors, chunker, embedder, transcriber

│   │   ├── synapse/             # graph, concept_mapper, queries, prerequisite

│   │   ├── calculator/          # rule_engine, gap_analyzer, planner_engine, scoring

│   │   ├── cortex/              # intent_router, bibliotecario, assistente_senior,

│   │   │                        # professore, socrates, prompt_builder, streaming

│   │   └── sentinel/            # genome_checker, anti_ghostwriting, genesis_cert, xai_logger

│   └── services/                # onboarding, tenant_provisioning, artifact_factory

├── frontend/                    # React/TS (evoluzione Rev 5.0)

└── tests/                       # unit/, integration/, e2e/

# 10. CONSIGLI OPERATIVI PER CLAUDE CODE

## 10.1 Le 7 Regole d’Oro

| # | Regola | Perché | Esempio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Un task alla volta, ben definito | Claude Code lavora meglio con scope chiaro. Non dire “costruisci il backend” | “Crea lo schema PostgreSQL per la tabella artifacts con indice pgvector” |
| 2 | Il CLAUDE.md è il tuo asset #1 | Aggiornalo dopo ogni sprint. Claude Code lo rilegge ogni sessione | Aggiungi: “Sprint 3 completato: Fabbrica genera artefatti per 1 corso” |
| 3 | Chiedi sempre i test | Senza test, il codice non è verificato. Claude Code li scrive bene | “Crea l’endpoint X con test pytest che copra i casi Y e Z” |
| 4 | Iterazione incrementale | Fai funzionare ogni pezzo prima di aggiungere il successivo | Prima: SENSORIUM che ingesta 1 PDF. Poi: Fabbrica. Poi: Bibliotecario |
| 5 | Branch per feature, merge per sprint | Mantieni il repo pulito. Claude Code gestisce bene il contesto | feature/sprint-03-fabbrica → squash merge → main |
| 6 | Context window management | Se la sessione è lunga, il contesto si satura. Chiudi e riapri | Dopo 40+ messaggi, nuova sessione: Claude Code rilegge CLAUDE.md fresco |
| 7 | Usa /cost per monitorare | Il comando /cost mostra quanto stai consumando nella sessione | Se /cost supera $5 in una sessione, valuta se il task è troppo ampio |

## 10.2 Anti-Pattern da Evitare

| Anti-Pattern | Problema | Soluzione |
| --- | --- | --- |
| "Costruisci QWIKKEN" | Task troppo vago, output incoerente | Decomponilo in task da 30-60 minuti |
| Non aggiornare CLAUDE.md | Claude Code non sa cosa è stato già costruito | Aggiorna alla fine di ogni giornata di lavoro |
| Saltare i test | Bug scoperti troppo tardi, regressioni | Chiedi test insieme al codice, sempre |
| Sessioni infinite (100+ messaggi) | Context overflow, degradazione qualità | Chiudi e riapri ogni 30-40 messaggi |
| Hardcodare valori | Non funziona in ambienti diversi (dev/staging/prod) | Usa config.py + .env per tutto |
| Ignorare gli errori di Claude Code | A volte sbaglia: import errati, API deprecate | Rivedi sempre il codice generato. “Trust but verify” |

# 11. BUDGET COMPLETO DI SVILUPPO

| Voce | Costo Una Tantum | Costo Mensile | Costo 4 Mesi | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Claude Code + Cowork (3 Max + 1 Pro) | — | €295 | €1.184 | Tool AI per il team di sviluppo |
| GCP Sviluppo (Cloud Run, SQL, Redis) | — | €80 | €320 | Ambiente di dev/staging |
| GCP Produzione (pilot 2.000 studenti) | — | €150 | €600 | Dalla settimana 9 in poi (~2.5 mesi) |
| Vertex AI — LLM Inference Runtime | — | €355 | €1.420 | Bibliotecario + Ass. Senior + Professore |
| Vertex AI — Fabbrica (batch, una tantum) | €891 | — | €891 | 36.000 artefatti per 6 corsi |
| Dominio, vari, contingency | €100 | — | €100 | DNS, certificati, imprevisti |
| TOTALE COSTI VIVI |  |  | €4.515 | Budget tecnologico puro |

| Voce | Costo 4 Mesi | Note |
| --- | --- | --- |
| Costi vivi (tech) | €4.515 | Infra + LLM + tooling AI |
| Team (5 persone, 3.35 FTE, già in organico) | €74.588 | RAL da Business Plan + 35% contributi |
| Contingency 10% | €7.910 | Buffer imprevisti |
| TOTALE FULLY LOADED | €87.013 | Budget completo del pilot |

Il costo incrementale reale per lanciare lo sviluppo e il pilot è ~€4.500 in costi vivi. Il team è già in organico. Per un investitore seed: il pilot da 2.000 studenti costa meno del 2% di un round seed da €300K.

# 12. CHECKLIST PRIMO GIORNO

Cosa fare concretamente per partire oggi.

| # | Azione | Tempo Stimato | Comando / Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Installare Claude Code | 5 min | npm install -g @anthropic-ai/claude-code (Node.js 18+ richiesto) |
| 2 | Attivare piano Claude Max 5x ($100/mese) | 5 min | claude.ai/settings → upgrade. Include Cowork + Claude Code full |
| 3 | Creare repository Git | 5 min | git init qwikken && cd qwikken |
| 4 | Copiare CLAUDE.md (18KB) nella root | 1 min | Il file è già pronto — generato nelle sessioni precedenti |
| 5 | Copiare lo scaffold completo (35 file) | 1 min | Lo scaffold è già pronto — estrarre il tar.gz generato |
| 6 | Lanciare docker-compose up -d | 2 min | Avvia PostgreSQL+pgvector, Redis, Neo4j |
| 7 | Copiare .env.example → .env e configurare | 5 min | Database URL, GCP project, Firebase, modelli Gemini |
| 8 | Lanciare Claude Code: claude | 1 min | Dalla root del progetto. Legge CLAUDE.md automaticamente |
| 9 | Primo task: “Crea database.py con async engine + session factory e genera la migration iniziale” | 20 min | Claude Code genera il codice, tu lo rivedi |
| 10 | Eseguire pytest per verificare | 2 min | uv run pytest tests/ -v |

Lo sviluppo può partire adesso. Il CLAUDE.md è pronto. Lo scaffold è pronto. I prezzi Google sono confermati. L’architettura OIOD Rev 2.0 è progettata. Claude Code + Cowork riducono lo sforzo del 67%. Il costo del primo mese di sviluppo è ~€370 (1 licenza Max) + €80 (infra dev) = €450.

© 2026 Synthetic Data S.r.l. — Tutti i diritti riservati